# Taller (GA): Trazabilidad ERS y simulación CCB — MediCita (SICM)

Estudiante: Anthony Alfredo Vera Gomez

Rol: Gestor de configuración(Secretario)/Representante del cliente/ usuario

5.1 Roles asignados

El equipo cuenta con 3 integrantes para 6 roles:

| Rol | Integrante |
| --- | --- |
| Presidente del CCB | Díaz Pontón Steven Santiago |
| Arquitecto / líder técnico | Díaz Pontón Steven Santiago |
| Analista de requisitos | Tigasi Sampedro Paul Alexander |
| Responsable de calidad (QA) | Tigasi Sampedro Paul Alexander |
| Gestor de configuración (secretario) | Vera Gómez Anthony Alfredo |
| Representante del cliente / usuario | Vera Gómez Anthony Alfredo |

4.3 Bidireccionalidad

La matriz se verificó en ambos sentidos: hacia atrás (todo RF/RNF referencia su evidencia de origen, EV-1 a EV-4) y hacia adelante (todo RF/RNF referencia su caso de prueba CP-01 a CP-23, y cuando aplica, su CU). La bidireccionalidad permite, en la Parte B, recorrer la matriz desde un requisito afectado hacia sus artefactos posteriores (análisis de impacto hacia adelante) sin perder el rastro hacia la evidencia que lo originó.

5.2 Solicitud de cambio (RFC-01)

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Identificador | RFC-01 |
| Fecha / solicitante | 24/07/2026 / Representante del cliente (Vera Gómez A.), a partir de quejas recurrentes de inasistencia reportadas por Coordinación (EV-1) |
| Título del cambio | Confirmación de asistencia (check-in) previa a la cita médica |
| Descripción | Agregar la posibilidad de que el paciente confirme o cancele su asistencia 24 horas antes de la cita, por el mismo canal de notificación (WhatsApp/correo, RF-11). Si el paciente no confirma, el sistema libera automáticamente el turno 2 horas antes de la hora agendada. |
| Motivo / justificación | Reducir la tasa de inasistencias sin previo aviso, que actualmente inmoviliza turnos que otros pacientes podrían ocupar; mejora directa sobre la eficiencia del agendamiento (RF-02, RF-13). |
| Tipo de cambio | Perfectivo (mejora / añade valor) |
| Prioridad | Alta |
| Requisitos afectados | RF-02, RF-11, RF-13 |

6. Cierre: actualización de la línea base y del repositorio

Dado que la decisión del CCB fue aprobado con condiciones, la línea base se etiqueta como ERS v2.1 (condicionada): los requisitos RF-02, RF-11 y RF-13 quedan marcados como "en revisión" hasta completar las 3 acciones del acta (Sección 5.4). Si al cierre del plazo las acciones no se completan, la línea base regresa a v2.0 sin el cambio.

Pendiente de ejecución por el equipo (no realizado por este informe, ya que requiere las credenciales del repositorio del equipo): subir este PDF y su fuente .tex a una carpeta /Taller_Trazabilidad_CCB/ del repositorio indicado en la carátula, y realizar el commit citado arriba una vez completadas las acciones del acta.